**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛО АЯНКА»**

**ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  От 30.11.2017 № 46   |  | | --- | | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей сельского поселения «село Аянка» Пенжинского муниципального района на 2018-2022 годы». | |  |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерациии», со статьей 179 кодекса Российской Федерации и Уставом сельского поселения «село Аянка» Пенжинского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей сельского поселения «село Аянка» Пенжинского муниципального района на 2018-2022 годы», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2018 года.

Глава сельского поселения «село Аянка» О. О. Дорохин

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения «село Аянка» Пенжинского муниципального района

от 30.11.2017 г. № 46

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей сельского поселения «село Аянка» Пенжинского муниципального района на 2018 -2022 годы»

с. Аянка

2017 год

Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей сельского поселения «село Аянка» Пенжинского муниципального района на 2018 -2022 годы» (далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Администрация сельского поселения «село Аянка» |
| Соисполнители Программы |  |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения «село Аянка» |
| Подпрограммы Программы | **подпрограмма 1** «Стимулирование развития жилищного строительства в сельском поселении «село Аянка»»;  **подпрограмма 2**«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка»;  **подпрограмма 3** «Обеспечение жильем молодых семей в сельском поселении «село Аянка»»; |
| Программно-целевые инструменты  Программы |  |
| Цели Программы | повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в сельском поселении «село Аянка» |
| Задачи Программы | создание условий для развития массового жилищного строительства в сельском поселении «село Аянка», в том числе малоэтажного;  подготовка документации по планировке территории сельского поселения;  переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении «село Аянка»; |
| Целевые индикаторы и показатели  Программы | основные мероприятия по реализации Программы представлены в Таблице № 1 к Программе |
| Этапы и сроки реализации  Программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  Программы | Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2020 годы составляет 3272,05325 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета –3272,05325 тыс. рублей,  в 2018 году – 654,41065 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей;  в 2019 году – 654,41065 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей;  в 2020 году – 654,41065 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей;  в 2021 году – 654,41065 тыс. рублей  из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей;  в 2022 году – 654,41065 тыс. рублей  из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации  Программы | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы и их значениях по реализации Программы представлены в приложении Таблица № 1 к Программе |

1. Общая характеристика текущего состояния жилищной сферы

В числе важнейших социальных проблем своей актуальностью выделяется задача обеспечения качественным, доступным и комфортным жильем жителей сельского поселения «село Аянка» Пенжинского муниципального района.

Направления государственной жилищной политики в период до 2020 года определены [Указом](consultantplus://offline/ref=C198132865D20CA2A0B9A44D2AEB966C0C5DC80584A77D308C1BCE59A667iEV) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Данная Программа разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» от 30 ноября 2012 г. № 2227-р и государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».

Приоритетными задачами в части обеспечения граждан России доступным жильем в период до 2030 года являются повышение доступности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке жилья.

Общий объём жилищного фонда в сельском поселении «село Аянка» по состоянию на 1 января 2017 года составил 5,7 тыс. кв. метров. Средний размер квартиры в сельском поселении «село Аянка» по состоянию на 01.01.2017 года составляет 43,6 м3.

По минимальным международным стандартам обеспеченности жильем на каждого члена семьи требуется отдельная комната плюс комната совместного пребывания.

Значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения не только по объёму, но и по своему качеству.

Существующий жилищный фонд в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию. Основными причинами, приводящими к ускоренному старению жилищного фонда и, как следствие, к признанию жилых помещений непригодными для проживания, являются сложные природно-климатические условия, низкое качество использованных строительных материалов, несвоевременное проведение капитального ремонта жилищного фонда, а зачастую, и отсутствие такового. Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории сельского поселения «село Аянка» по состоянию на 01 января 2017 года составляет 5,7 тыс. кв. метров или 100% от всего жилищного фонда.

Практически, все ранее построенные здания и сооружения в настоящее время имеют дефицит сейсмостойкости до 2,5 – 3 баллов, жилые дома устарели и не соответствуют современным требованиям комфортности проживания.

В настоящее время особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство граждан, проживающих в аварийных и непригодных жилых домах, не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Помимо наличия низкой покупательской способности населения на рынке жилья, существует целый комплекс проблем, который препятствует инвестиционной активности в строительстве, причем речь идет как о невозможности реализации жилищных проектов крупными застройщиками, так и о сдерживании инвестиционной активности самих граждан - в части индивидуального жилищного строительства.

На начало 2017 года от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 6 процентов молодые семьи. Для основной части населения, имеющей относительно стабильные доходы и желающей приобрести жилое помещение в собственность, не представляется возможным приобрести его из-за отсутствия рынка жилья, недостаточности накоплений и отсутствия доступных долгосрочных кредитов. Потенциальная доля семей, имеющих возможность приобрести составляет 1,0 процент. Таким образом, 99,0 процентов населения улучшить свои жилищные условия в настоящее время не в силах. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения. В сложившихся условиях жителям сельского поселения «село Аянка» необходим доступ к долгосрочным ипотечным жилищным кредитам.

Переход к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечению граждан доступным и комфортным жильём наиболее рационально может быть осуществлён на основе программно-целевого подхода к управлению выделяемыми на эти цели инвестиционными ресурсами.

С целью повышения доступности жилья для жителей сельского поселения «село Аянка» Программой предусмотрены различные механизмы содействия населению в решении жилищных вопросов:

1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья эконом класса, включая малоэтажное жилищное строительство.
2. Создание условий для массового жилищного строительства путем повышения эффективности мер градорегулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками.
3. Стимулирование строительства комфортного жилья, благоустройство территорий - мероприятия, направленные на создание комфортной среды проживания для всех категорий граждан.
4. Обеспечение территорий жилой застройки объектами социальной, инженерной инфраструктуры.
5. Подготовка документации по планировке территории сельского поселения «село Аянка».
6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы её реализации

2.1. Целью Программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в сельском поселении «село Аянка». Цели Программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным [Концепцией](consultantplus://offline/ref=83E5F979487E2164F4469C8BEEAB3C1695A97C87545A5C274833D7BD95B5B7307B4D87629EB111V6OAE) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным [Указом](consultantplus://offline/ref=83E5F979487E2164F4469C8BEEAB3C169DAB73845654012D406ADBBF92VBOAE) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

2.2. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для развития массового жилищного строительства путем повышения эффективности мер градорегулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками;

2. Стимулирование строительства комфортного жилья, благоустройство территорий - мероприятия, направленные на создание комфортной среды проживания для всех категорий граждан;

3. Обеспечение территорий жилой застройки объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

4. Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;

5. Подготовка документации по планировке территории сельского поселения «село Аянка»;

6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2.3. В Программе предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса;
2. Строительство линейных объектов водоснабжения в границах поселений, что позволит увеличить пропускную способность трубопроводов и обеспечить качественной коммунальной услугой по водоснабжению населения и ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного назначения;
3. Строительство линейных объектов водоотведения в границах поселений, что позволит увеличить пропускную способность трубопроводов и обеспечить население качественной коммунальной услугой по водоотведению и ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного назначения;
4. Строительство линейных объектов теплоснабжению в границах поселений, что позволит увеличить протяженность и пропускную способность трубопроводов и обеспечить население качественной коммунальной услугой по теплоснабжению и ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного назначения;
5. Проектирование и строительство электрических подстанций в границах поселений, что позволит расширить сеть электроснабжающих организаций и обеспечить население качественной услугой по электроснабжению и ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного назначения;
6. Разработка проектов планировки территорий поселений;
7. Разработка проектов планировки застроенных территорий поселений;
8. Разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания территории поселений Пенжинского района;
9. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством;
10. Приобретение жилых помещений у застройщиков;
11. Выкуп жилых помещений у собственников;
12. Строительство многоквартирных домов (в том числе разработка проектной документации);
13. Приобретение жилых помещений на вторичном рынке (при этом процент физического износа жилых домов, в которых приобретаются жилые помещения, не должен превышать 30%);
14. Участие в долевом строительстве жилых домов;
15. Проведение работ по капитальному ремонту существующего муниципального жилищного фонда;
16. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

2.4. Срок реализации Программы – 2018 - 2022 годы.

2.5. Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2022 годы составляет 3272,05325 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 654,41065 тыс. рублей,

из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей;

в 2019 году – 654,41065 тыс. рублей,

из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей;

в 2020 году – 654,41065 тыс. рублей,

из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей.

в 2021 году – 654,41065 тыс. рублей,

из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей.

в 2022 году – 654,41065 тыс. рублей,

из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей.

2.6. Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе (Таблица № 2).

2.7. Показатели (индикаторы) оценки эффективности реализации Программы приведены в приложении к Программе (Таблица №1).

3.Основные мероприятия, реализуемые в сельском поселении «село Аянка»

3.1. Сельское поселение «село Аянка» принимает участие в реализации мероприятий Программы по следующим направлениям.

В рамках подпрограмм, включенных в состав Программы:

«Стимулирование развития жилищного строительства в сельском поселении «село Аянка»»;

«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка»».

3.2. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в сельском поселении «село Аянка»»:

Осуществляются мероприятия по разработке проектов планировки, совмещенных с проектами межевания новых и застроенных территорий сельского поселения «село Аянка», строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса, строительство линейных объектов капитального строительства (трубопроводов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) в границах сельского поселения «село Аянка».

3.3. В рамках подпрограммы 2 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении «село Аянка»:

Осуществляются мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, снос аварийных жилых домов, расселённых в рамках Подпрограмм, капитальный ремонт существующего муниципального жилищного фонда

1. Участие внебюджетных организаций

4.1. В реализации мероприятий Программы принимают участие государственные институты развития - Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

4.2. Фонд участвует в реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года. В 2018 - 2022 годах Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет осуществлять предоставление средств бюджету Пенжинского района на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью переселения граждан из такого аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий при участии Фонда позволит снизить объемы аварийного жилищного фонда.

1. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

5.1. К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1) Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

а) Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Программы.

б) Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2) Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения федеральных средств и внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

5.2. Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы.

1) Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.

2) Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить как умеренный.

5.3. Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1) Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2) Управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов местного самоуправления Пенжинского муниципального района и организаций, задействованных в реализации Программы.

5.4. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей и участников Программы.

1. Методика оценки эффективности Программы

6.1. Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы (далее - показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

6.2. При внесении в Программу изменений указывается ее планируемая эффективность и результативность в зависимости от планируемых целевых показателей на прогнозируемый период.

6.3. Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы при подготовке годового отчета, по результатам завершения этапов выполнения и Программы в целом.

В течение года ведется мониторинг показателей, используемых при проведении оценки эффективности Программы.

При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация соисполнителей Программы о результатах выполнения мероприятий и информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю.

6.4. Методика оценки эффективности Программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Программы) и по итогам реализации Программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат краевого бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности Программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации Программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.

Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле: , где:

Ei - степень достижения i - показателя Программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации Государственной программы в целом проводится по формуле:

,

где:

Е - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы, устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
   1. Реализация Программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.
   2. В результате реализации Программы к 2018 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми показателями: создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека.
   3. Текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы – Администрация сельского поселения «село Аянка».
   4. Администрация сельского поселения «село Аянка» обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, организует работу по реализации Программы.

8. Подпрограммы

1) Комплексный характер целей и задач Программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным блокам.

2) В рамках реализации Программы реализуются следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в сельском поселении «село Аянка»»;

подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка»;

подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в сельском поселении «село Аянка»»;

Подпрограмма 1

«Стимулирование развития жилищного строительства в сельском поселении «село Аянка»» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «село Аянка» |
| Соисполнители Программы |  |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения «село Аянка» |
| Цели Подпрограммы | Оказание содействия при разработке и утверждении документов территориального планирования и планировке территории сельском поселении «село Аянка»;  Создание условий для развития жилищного строительства в сельском поселении «село Аянка» на 2018 -2022 годы, в том числе обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой;  Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий. |
| Задачи Подпрограммы | подготовка документации по планировке территорий сельского поселения «село Аянка»;  обеспечение земельных участков, выделенных для целей строительства жилья эконом класса, инженерной инфраструктурой;  Строительство инженерной инфраструктуры и развитие жилищного строительства в целях обеспечения жильем граждан сельского поселения «село Аянка» |
| Целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы | сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 представлены в приложении к Программе ( таблица № 1) |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на 2018 - 2022 годы составляет: 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы | повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории поселения;  - подготовка проектов планировки территорий поселения на земельные участки;  - обеспечение доступности жилья для населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.  - ввод жилья за счет всех источников финансирования, в т.ч. соответствующего стандартам эконом класса;  - строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений.  Строительство, приобретение специализированного жилищного фонда |

1.Общая характеристика жилищной сферы

Направления государственной жилищной политики в период до 2020 года определены [Указом](consultantplus://offline/ref=C198132865D20CA2A0B9A44D2AEB966C0C5DC80584A77D308C1BCE59A667iEV) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ).

Мероприятия, направленные на их реализацию, предусмотрены в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=C198132865D20CA2A0B9A44D2AEB966C0C5CC90282A17D308C1BCE59A67EEFBAC067771E7C5D412465iDV) «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Государственная программа), одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р, в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=C198132865D20CA2A0B9A44D2AEB966C0C5CC90282A17D308C1BCE59A67EEFBAC067771E7C5D412465iDV) «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 – 2018 годы»

Приоритетными задачами в части обеспечения граждан России доступным жильем в период до 2030 года являются повышение доступности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке жилья.

С целью повышения доступности жилья будут реализовываться различные механизмы содействия населению в решении жилищных вопросов.

Разработка настоящей подпрограммы вызвана неудовлетворительным современным состоянием развития коммунальной инфраструктуры в жилищной сфере.

На фоне очевидного ухудшения жилищных условий населения в целом, происходит накопление проблем по развитию инженерной инфраструктуры, для решения которых, прежде всего, необходимо понимание последовательности выполнения задач в области градостроительства.

Принятый в 2004 году новый Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=97DB8C3D0FF9E29C53EF3AEDDCA898E7B98C71421C3A5AE8B5E167273CS4MCW) Российской Федерации определил процедуры разработки и утверждения основных документов реализации градостроительной политики: документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. К сожалению, на практике градостроительная документация пока еще не стала доминирующей формой организации территорий в общественных интересах. Преобладающей остается административно-разрешительная система в отношении каждого проекта строительства, в том числе жилищного, что приводит к хаотичной застройке поселений, низкому качеству организации среды проживания граждан и высоким административным барьерам в строительстве.

С целью реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации в период 2009 – 2011 годов были разработаны документы территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов сельских поселений, правил землепользования сельских поселений).

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в сельском поселении «село Аянка» разработана схема территориального планирования, генеральный план и правила землепользования сельского поселения «село Аянка».

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация документов территориального планирования осуществляется путем подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с утверждёнными документами территориального планирования.

Проекты планировки территорий разрабатываются в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории - градостроительная документация, определяющая планировочную структуру, зонирование территории, развитие застройки, культурно-бытовое и транспортное обслуживание, инженерное обеспечение.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при разработке документации по планировке территории возможно сочетание разработки следующих видов документов:

- проекты планировки без проектов межевания в составе проектов планировки;

- проекты планировки с проектами межевания в составе проектов планировки и градостроительными планами в составе проектов межевания;

- проектами межевания с градостроительными планами в составе проектов межевания.

Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации изначально предусмотрена оптимальная для инвестора, но требующая финансовых достаточных вложений от муниципальных образований, схема предоставления земельных участков, при которой орган местного самоуправления обязан:

1) обеспечить подготовку и утверждение Генерального плана и правил землепользования и застройки;

2) определить сроки и объемы финансирования для обеспечения развиваемых территорий инженерной инфраструктурой (посредством программы комплексного развития инженерной инфраструктуры муниципального образования);

3) путем подготовки проектов планировки территории и проектов межевания территории установить назначение и границы земельных участков;

4) обеспечить подготовку предварительных технических условий;

5) поставить земельный участок на государственный кадастровый учет;

6) получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на земельный участок;

7) подготовить градостроительный план земельного участка;

8) выполнить оценку земельного участка;

9) подготовить документацию для проведения аукциона по продаже права аренды на земельный участок;

10) выставить сформированный и обеспеченный всеми документами земельный участок на аукцион, включая в его стоимость свои затраты на формирование, организацию и проведение аукциона.

Реализация данных мероприятий требует значительных финансовых затрат органов местного самоуправления, но в то же время переход на такую схему позволит инвестору выбирать из подготовленных к продаже земельных участков наиболее подходящий для осуществления его строительных намерений, и значительно сократит сроки проведения разрешительных процедур в строительстве.

Вместе с тем, отсутствие в муниципальных образованиях сельских поселений утвержденной документации по планировке территорий в соответствии с утвержденными документами территориального планирования сдерживает развитие территорий, в том числе инженерной инфраструктуры; понижает их инвестиционную привлекательность.

Политика Администрации сельского поселения «село Аянка» в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер градорегулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками, строительства инженерной и социальной инфраструктуры, реализации мер технической политики и политики в сфере обеспечения безопасности строительства жилых зданий, в том числе софинансирования названных мероприятий.

2. Цели, задачи Подпрограммы 1 сроки и механизмы ее реализации

* 1. Целью Подпрограммы 1 является разработка и утверждение документов территориального планирования и планировке территории сельского поселения «село Аянка», обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для строительства жилья эконом класса, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и предоставлению поддержки на строительство (приобретение) жилья.
  2. Исходя из целей Подпрограммы 1, необходимо решить задачу по подготовке документов планировки территории поселений в сельском поселении «село Аянка», выполнению проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению территорий, выделенных под жилищное строительство, внеплощадочными инженерными сетями и сооружениями.
  3. Сроки окончания проведения строительных работ по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой взаимоувязаны с мероприятиями по подготовке проектов планировки территории сельского поселения «село Аянка», которые будут выполняться в период 2018-2022 годы.

3.Основные мероприятия, реализуемые в сельском поселении «село Аянка»

3.1. Администрация сельского поселения «село Аянка» участвует в реализации основных мероприятий подпрограммы в рамках своих полномочий и муниципальной программы.

3.2. Перечень подпрограммных мероприятий, реализуемые сельским поселением приведен в приложении к Программе ( таблица № 2).

3.3. Муниципальная программа по стимулированию жилищного строительства на период 2016 - 2018 годы, разработанная органами местного самоуправления сельского поселения «село Аянка», должна содержать:

1) муниципальный адресный перечень земельных участков;

2) план мероприятий по подготовке земельных участков к предоставлению, который содержит следующие мероприятия:

- организацию работ по формированию земельного участка и его постановке на кадастровый учет;

- по включению земельного участка в границы населенного пункта (в случае строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за границами населенного пункта - перевод такого земельного участка в земли промышленности), установление или изменение вида разрешенного использования земельного участка;

- по организации разработки документации по планировке территории (за исключением проектов комплексного освоения территории в целях жилищного строительства);

- по определению объема жилищного строительства и типов строящегося жилья в соответствии с градостроительными регламентами;

- по определению этапов и сроков начала и окончания жилищного строительства применительно к каждой очереди строительства на земельном участке;

- по определению технических условий подключения объектов жилищного строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, либо внесение изменений в инвестиционные программы организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в случае недостаточности существующих мощностей для подключения объектов жилищного строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения;

- по определению мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объектов жилищного строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного строительства, в том числе внесение изменений в инвестиционные программы электросетевых организаций;

- по определению объема расходных обязательств местного бюджета, на территории которого расположен земельный участок, объема привлекаемых средств из иных источников на проектирование и строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

3) проекты жилищного строительства.

Земельный участок, в отношении которого определен способ его предоставления для целей жилищного строительства или размещения объектов инфраструктуры муниципальной программы рассматривается как проект жилищного строительства.

4) план освоения земельных участков.

План освоения земельного участка рекомендуется составлять в отношении каждого земельного участка, включенного в муниципальный перечень, который представляет собой комплекс мероприятий с указанием ответственных участников реализации проектов жилищного строительства, планируемых сроков реализации, источников финансирования.

В план освоения рекомендуется включать следующие мероприятия:

- принятие органом местного самоуправления решения о подготовке документации по планировке территории земельного участка, предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Планируемые сроки реализации мероприятия - в течение пяти дней с даты подачи заявлений лицами, указанными в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- разработка и утверждение проекта планировки земельного участка, подготовленного застройщиком. Планируемые сроки реализации мероприятия - не позднее восьми месяцев с даты принятия органом местного самоуправления поселения, района решения о подготовке документации по планировке территории;

- проверка Управлением документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомендуемые сроки реализации мероприятия - не более двадцати рабочих дней с даты поступления указанной документации;

- принятие Управлением решения о направлении документации по планировке территории на утверждение главе Администрации поселения, района или о направлении ее на доработку. Рекомендуемые сроки реализации мероприятия - не более 5 дней с даты поступления документации на рассмотрение. Планируемые сроки повторного рассмотрения документации по планировке территории - в срок не более десяти дней с даты поступления доработанной документации;

- проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Планируемые сроки проведения публичных слушаний - от 1,5 до 2 месяцев с даты представления на рассмотрение и утверждение проектов планировки территории;

- организация работ по постановке на государственный кадастровый учет образуемых земельных участков в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории;

- обеспечение жилищного строительства с указанием начала и окончания каждого этапа строительства, сроков начала и ввода в эксплуатацию первой и последующих очередей строительства, объемов ввода жилья по окончании каждой очереди строительства;

- организация строительства и ввода в эксплуатацию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, обустройство территорий общего пользования, синхронизированных по срокам строительства с очередями жилищного строительства;

- оформление имущественных прав граждан и юридических лиц на объекты жилищного строительства и иного строительства, в том числе объекты инженерной инфраструктуры, созданные в результате реализации проекта жилищного строительства;

- передача в государственную собственность субъектов Российской Федерации или в муниципальную собственность объектов социальной и транспортной инфраструктуры, объектов обустройства территорий общего пользования с указанием сроков такой передачи (в случае, если такие объекты были построены застройщиком);

- оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, объекты обустройства территорий общего пользования;

- иные мероприятия, предусмотренные земельным и гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

4.Участие в реализации Подпрограммы 1 государственных корпораций, акционерных обществ и государственных внебюджетных фондов

Участие в реализации Подпрограммы 1 государственных корпораций, акционерных обществ и государственных внебюджетных фондов не предусмотрено.

5.Анализ рисков реализации Подпрограммы 1.

К рискам реализации Подпрограммы 1, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие.

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы 1:

а) риск исполнителей, который связан с возникновением проблем при реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы;

б) организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает в связи с высокой дотационностью бюджетов муниципальных образований, участников реализации мероприятий подпрограммы.

Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

3. Реализации Подпрограммы 1 также угрожают следующие риски, которыми невозможно управлять в рамках реализации Подпрограммы 1:

- проявление высокой сейсмической активности территории;

- неблагоприятные климатические условия;

- отсутствие развитой транспортной сети района, труднодоступность и отдаленность большинства населенных пунктов края от районного центра;

- отсутствие разработанных и утвержденных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений;

- дефицит высококвалифицированных кадров строительных специальностей;

- высокий отток трудоспособного населения с территории района;

- экономическая нестабильность, рост инфляции.

6.Методика оценки эффективности Подпрограммы 1.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 используются следующие целевые показатели эффективности ее реализации:

Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах сельского поселения, площадь земельных участков сельского поселения, на которые будут разработаны проекты планировки территорий. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 по каждому целевому показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения показателя с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Эпi = Iф x 100% / Iц,

где:

Эпi - эффективность реализации Подпрограммы 1 по i - ому показателю;

Iф - фактическое достигнутое значение i - ого показателя;

Iц - целевое значение i - ого показателя.

7.Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии оценки эффективности её реализации

В результате реализации Подпрограммы 1 в сельском поселении «село Аянка» повысится эффективность регулирования градостроительной деятельности на территории поселения и управления развитием жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур путем разработки проектов планировки территории поселения.

Будут подготовлены проекты планировки территорий поселения на земельные участки;

Будут построены за счет всех источников финансирования жилые помещения;

Будут построены линейные коммунальные и энергетические объекты в границах поселения.

Подпрограмма 2

«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка»» (далее – Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | Администрация сельского поселения «село Аянка» |
| Участники Подпрограммы | Администрация сельского поселения «село Аянка» |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы |  |
| Цели Подпрограммы | финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка»» |
| Задачи Подпрограммы | переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка» |
| Целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы | Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 представлены в приложении к Программе (Таблица № 1) |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составляет – 3272,05325 тыс. руб., в том числе:  в 2018 году – 654,41065 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей;  в 2019 году – 654,41065 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей;  в 2020 году – 654,41065 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей.  в 2021 году – 654,41065 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей.  в 2022 году – 654,41065 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета –654,41065 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы | Переселение 48 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде в сельском поселении «село Аянка» в благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; ликвидация и (или) реконструкция 2,85 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда |

1. Общая характеристика решения проблемы переселения граждан с аварийного жилищного фонда в сельском поселении «село Аянка»

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийных жилых домах и непригодных для проживания жилых помещениях, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных для сельского поселения «село Аянка». Значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения не только по объему, но и по своему качеству.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю, общая площадь жилых помещений в сельском поселении «село Аянка» по состоянию на 1 января 2017 года составила 5,7 тыс. кв. метров, из них 2,85 тыс. кв. метров составляет общая площадь жилых помещений в аварийных зданиях. Общая площадь жилых помещений в аварийных зданиях составляет 70,0 % от общей площади жилых помещений в сельском поселении «село Аянка».

Существующий жилищный фонд в сельском поселении «село Аянка» в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию. Основные причины, приводящие к ускоренному старению жилищного фонда и, как следствие, признанию жилых помещений непригодными для проживания, являются: сложные природно-климатические условия; воздействие сейсмических нагрузок; низкое качество использованных строительных материалов; несвоевременное проведение капитального ремонта жилищного фонда, а зачастую и отсутствие такового.

Администрация сельского поселения «село Аянка» не имеет возможности предоставить на условиях социального найма гражданам, проживающим в аварийных жилых домах и непригодных для проживания жилых помещениях, благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, по причине отсутствия финансовых возможностей и свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Не хватает средств и для нового строительства.

Предпринимаемых мер по решению проблемы переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений недостаточно. Решение проблемы возможно программным целевым методом.

Настоящая Подпрограмма разработана во исполнение решений заседания Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2010 года N 39.

Подпрограмма направлена на обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах и непригодных для проживания жилых помещениях в сельском поселении «село Аянка» соответствующими установленным санитарно-техническим нормам и требованиям.

1. Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации.

2.1. Целью Подпрограммы 2 является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка».

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка» за счет средств краевого и местных бюджетов.

3. Механизм реализации мероприятий Подпрограммы 2:

1) расчет потребности в финансовых средствах на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в текущем финансовом году и подготовка соответствующих материалов для внесения изменений в краевой и местные бюджеты;

2) заключение соглашений с Министерством строительства Камчатского края о предоставлении субсидии и органами местного самоуправлении Пенжинского района на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;

3) снос аварийных жилых домов за счет средств местных бюджетов;

Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 рассчитаны как произведение величины общей площади жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах в Пенжинском районе по состоянию на 1 января 2013 года и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденной для Пенжинского района приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 № 554 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации в 2013 году».

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составляет 3272,05325 тыс. руб.

4.Основные мероприятия, реализуемые в сельском поселении «село Аянка»

4.1. В рамках Подпрограммы 2 будет осуществлено следующее мероприятие: организация переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством.

4.2. Участие в реализации Подпрограммы 2 государственных корпораций, акционерных обществ и государственных внебюджетных фондов

4.3. Участие в реализации Подпрограммы 2 государственных корпораций, акционерных обществ и государственных внебюджетных фондов не предусмотрено.

1. Меры государственного регулирования Подпрограммы 2.

Меры государственного регулирования Подпрограммой 2 не предусмотрены.

1. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2.

4.1. К рискам реализации Подпрограммы 2, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие.

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы 2:

а) риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации Подпрограммы 2 в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы 2;

б) организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Подпрограммы 2 ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Большое число участников реализации Подпрограммы 2, а также высокая зависимость реализации мероприятий Подпрограммы 2 от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Подпрограммы 2, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

4.2. Риск финансового обеспечения, который связан:

а) с неполным выделением бюджетных средств (краевых и местных бюджетов) в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные объемы выполнения мероприятий;

б) увеличением норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера софинансирования, в связи, с чем уточняются объемы выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в Подпрограмму 2.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Подпрограммы 2 в очередном году, уточняются, и при необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты сельского поселения «село Аянка». Реализации Подпрограммы 2 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Подпрограммы 2.

4.3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, такие риски для реализации Подпрограммы 2 могут быть качественно оценены как высокий.

4.4. Меры управления рисками реализации Подпрограммы 2 основываются на следующих обстоятельствах:

4.5. Управление рисками реализации Подпрограммы 2, которыми могут управлять ответственный исполнитель Подпрограммы 2, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Подпрограммы 2.

1. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2.

5.1. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 используются следующие целевые показатели эффективности ее реализации:

- численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- количество семей граждан, улучшивших жилищные условия (количество квартир).

5.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 по каждому целевому показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения показателя с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Эпi = Iф x 100% / Iц,

где:

Эпi - эффективность реализации Подпрограммы 2 по i - ому показателю;

Iф - фактическое достигнутое значение i - ого показателя;

Iц - целевое значение i - ого показателя.

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оценки эффективности её реализации.

6.1. В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 граждане сельского поселения «село Аянка» будут переселены из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, будет осуществлен снос и реконструкция аварийного жилищного фонда в сельском поселении «село Аянка».

8.2. Показатели (индикаторы) оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении к Программе (Таблица № 1).

Подпрограмма 3

«Обеспечение жильем молодых семей в сельском поселении «село Аянка»

(далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | Администрация сельского поселения «село Аянка» |
| Участники Подпрограммы | Администрация сельского поселения «село Аянка» |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы | не предусмотрены |
| Цели Подпрограммы | государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, для улучшения демографической ситуации и стабилизации условий жизни для наиболее активной части населения - молодежи |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;  создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |
| Целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы | сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 представлены в приложении к Программе (Таблица № 1) |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2018 - 2022 годы составляет 0,00000 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы | успешное выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволит улучшить жилищные условия молодых семей, а также обеспечит привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан |

1.Общая характеристика обеспечения жильем молодых семей в сельском поселении «село Аянка»

Подпрограмма 3 направлена на реализацию одного из приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который формирует систему оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Отличительными чертами Подпрограммы 3 являются: создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей, предоставление социальных выплат молодым семьям путем использования свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления сельского поселения «село Аянка», а также организаций, что обусловлено необходимостью применения программных методов.

Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного кредита, поскольку не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать как актив для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, а также еще не имели возможности накопить необходимые средства на эти цели. Получение ипотечных жилищных кредитов будет являться хорошим стимулом для улучшения жилищных условий молодых семей. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для данной наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в сельском поселении «село Аянка».

В сельском поселении «село Аянка» ранее не реализовывалась долгосрочная краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае на 2010-2012 годы».

На начало 2017 года от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 6% являются молодыми семьями. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов, как для всего населения, так и для данной категории населения. Вследствие чего разработка данной Подпрограммы 3 является необходимым шагом в решении проблемы обеспечения жильем молодых семей в сельском поселении «село Аянка».

2. Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации

2.1. Целью Подпрограммы 3 является государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, для улучшения демографической ситуации и стабилизации условий жизни для наиболее активной части населения - молодежи.

2.2. Для достижения цели Подпрограммы 3 необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечить предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы 3 - социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

2) создать условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

2.3. В соответствии с Подпрограммой 3 участником может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Администрацией сельского поселения «село Аянка» решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, установлен постановлением Правительства Камчатского края от 04.12.2008 № 401-П «Об установлении Порядка и условий признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, для включения ее в качестве участника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».

2.4. Под нуждающимися в жилых помещениях, в соответствии с Подпрограммой 3, понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.5. Социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома используются:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

2.6. Источниками финансирования Подпрограммы 3 являются:

1) средства краевого бюджета;

2) средства местных бюджетов;

2.7. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета ежегодно подлежат уточнению в соответствии с положением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

2.8. В Подпрограмме 3 предусматривается реализация следующих мероприятий:

1) предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

2) изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

3) обеспечение освещения цели и задач Подпрограммы 3 в средствах массовой информации;

4) организация учета молодых семей, участвующих в Подпрограмме 3;

5) отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям.

2.9. Срок реализации Подпрограммы 3 – 2018- 2022 годы.

2.10. Перечень программных мероприятий, объемы финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям (распорядителям) средств Подпрограммы 3 приведены в приложении к Программе (Таблица № 2).

2.11. Показатели (индикаторы) оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 приведены в приложении к Программе (Таблица №1).

3.Основные мероприятия, реализуемые сельским поселением «село Аянка»

3.1. Мероприятия, реализуемые сельским поселением «село Аянка», в случае участия в реализации Подпрограммы 3:

1) организация информационной и разъяснительной работы;

2) организация работы по признанию молодой семьи. имеющей достаточные доходы, для включения ее в качестве участника Подпрограммы 3;

3) постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей, имеющих достаточные доходы;

4) формирование списка молодых семей - участников Подпрограммы 3, предоставление списка молодых семей в Администрацию Пенжинского муниципального района;

5) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого дома;

6) подготовка отчетов об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.

4.1. При реализации Подпрограммы 3 возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

1) неполным выделением бюджетных средств (федеральных, краевых и средств местных бюджетов) в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные объемы выполнения мероприятий;

2) увеличением норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты, в связи, с чем уточняются объемы выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в Подпрограмму 3.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Подпрограммы 3 в очередном году, уточняются, и при необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты в сельском поселении «село Аянка».

5. Прогноз сводных показателей государственного задания по этапам реализации Подпрограммы 3

5.1. Оказание краевыми государственными учреждениями государственных услуг (работ) Подпрограммой 3 не предусмотрены.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

* 1. Целевым индикатором (показателем) эффективности Подпрограммы 3 устанавливается количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов).

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3 и критерии оценки эффективности её реализации
   1. Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволит:
2. улучшить жилищные условия молодых семей;
3. обеспечить привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан.

7.2. Основным параметром и показателем эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 3 является улучшение жилищных условий молодых семей.

7.3. Показатели (индикаторы) оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 приведены в приложении к Программе (Таблица № 1).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения | | | | | | | | | |
| о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы и их значениях | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | |
| базовое значение | текущий год 2017 (оценка) | очередной год 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей сельского поселения "село Аянка" на 2018 -2022 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Годовой объем ввода жилья | кв. м | 0,62 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,95 |
| 2 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | кв. м | 0,62 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,95 |
| 3 | Коффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | % | 11,5 | 0 | 10,4 | 9,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 4 | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 20 | 0 | 64 | 48 | 64 | 64 | 64 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в сельском поселении "село Аянка"» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений Пенжинского района | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Площадь земельных участков поселений в Пенжинском районе, на которые будут разработаны проекты планировки территорий | га | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении "село Аянка"» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия (количество квартир) | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в сельском поселении "село Аянка"» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество молодых семей, обеспеченных жильем, | Количество молодых семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| Перечень | |  |  |  |  |  |  |
| районных целевых программ и основных мероприятий | | |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы | |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы  (подпрограммы) |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в сельском поселении "село Аянка"» | | | | |  |  |
|  | 1.1. Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке территорий сельского поселения «село Аянка» | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории сельского поселения | Невозможность комплексного освоение территории с учетом её зонирования, развитием застройки, строительством инженерной инфра структуры, социальных объектов и транспортным обслуживанием. | 1.1. |
|  | 1.2. Основное мероприятие "Обеспечение земельных участков, выделенных для целей строительства жилья экономкласса, инженерной инфраструктурой; | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах сельского поселения . | невозможность полного функционирования и проживания в жилых домах ввиду отсутствия подключения инженерной инфраструктуры | 1.2. |
|  | 1.3. Основное мероприятие "Строительство инженерной инфра-структуры и развитие жилищного строительства в целях обеспечения жильем граждан сельского поселения. | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 01.01.2018 | 31.12.2022 | завершение строительства линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений, не примыкающих непосредственно к земельным участкам, выделенных для жилищного строительства, но позволит обеспечить ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного назначения на этиз земельных участках | невозможность полного функционирования и проживания в жилых домах ввиду отсутствия подключения коммунальных и энергитических объектов | 1.3. |
|  | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении "село Каменское» | | | | | | |
|  | 2.1. Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка» за счет средств краевого и местных бюджетов | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Переселение проживающих в аварийном жилищном фонде в сельском поселении «село Аянка» в благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; | Снижение темпов  расселения  аварийного  жилищного фонда | 2.1. |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в сельском поселении "село Аянка"» | | | |  |  |  |
|  | 3.1. Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Значительный рост количества нуждающихся в улучшении жилищных условий среди молодых семей в Пенжинском районе | 3.1 |
|  | 3.2 Основное мероприятие "Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-ального жилого дома | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-ального жилого дома | Не предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 3.1, 3.2 |
|  | 3.3. Основное мероприятие "Обеспечение освещения цели и задач Программы в средствах массовой инфор-мации | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Освещение цели и задач Программы в средствах массовой информации | Не информированность населения о реализации Подпрограммы | 3.1.,3.2. |
|  | 3.4. Основное мероприятие "Организация учета молодых семей, участвующих в под-программе | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Учет молодых семей, участвующих в под-программе | Нарушение учета молодых семей, не предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 3.1.,3.2. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | | Объем средств на реализацию программы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР \* | ВСЕГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей сельского поселения "село Аянка" на 2018 -2022 годы» | Всего, в том числе: | 932 | 0100000000 | 3 272,05325 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета\*\* | 932 | 0100000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 932 | 0100000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 932 | 0100000000 | 3 272,05325 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 932 | 0100000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц | 932 | 0100000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета \*\*\* | 932 | 0100000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в сельском поселении "село Аянка"» | Всего, в том числе: | 932 | 0110000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 932 | 0110000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 932 | 0110000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 932 | 0110000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 932 | 0110000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц | 932 | 0110000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 932 | 0110000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Подготовка документации по планировке территорий сельского поселения «село Аянка» | Всего, в том числе: | 932 | 0110100000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 932 | 0110100000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 932 | 0110100000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 932 | 0110100000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 932 | 0110100000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц | 932 | 0110100000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 932 | 0110100000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение земельных участков, выделенных для целей строительства жилья экономкласса, инженерной инфраструктурой; | Всего, в том числе: | 932 | 0110200000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 932 | 0110200000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 932 | 0110200000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 932 | 0110200000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 932 | 0110200000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц | 932 | 0110200000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 932 | 0110200000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство инженерной инфра-структуры и развитие жилищного строительства в целях обеспечения жильем граждан сельского поселения. | Всего, в том числе: | 932 | 0110300000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 932 | 0110300000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 932 | 0110300000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 932 | 0110300000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 932 | 0110300000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц | 932 | 0110300000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 932 | 0110300000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении "село Аянка"» | Всего, в том числе: | 932 | 0200000000 | 3 272,05325 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 932 | 0200000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  | 777 803,26869 | 808 517,39173 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 932 | 0200000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | ,37693 | 212 963,96276 | 213 005,91549 | 40 069,80000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 932 | 0200000000 | 3 272,05325 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 |  | 427 | 535 291,95724 | 564 797,35320 | 768 447,59173 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 932 | 0200000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц | 932 | 0200000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 932 | 0200000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка» за счет средств краевого и местных бюджетов | Всего, в том числе: | 932 | 0210000000 | 3 272,05325 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 932 | 0210000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 932 | 0210000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 932 | 0210000000 | 3 272,05325 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 932 | 0210000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц | 932 | 0210000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 932 | 0210000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в сельском поселении "село Аянка"» | Всего, в том числе: | 932 | 0300000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 932 | 0300000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 932 | 0300000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 932 | 0300000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 932 | 0300000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц | 932 | 0300000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 932 | 0300000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Всего, в том числе: | 932 | 0310000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 932 | 0310000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 932 | 0310000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 932 | 0310000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 932 | 0310000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц | 932 | 0310000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 932 | 0310000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 6 |
|  |  |  |  |
| План реализации муниципальной программы | |  |  |
|  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | ответственный исполнитель  (ИОГВ/Ф.И.О.) | срок реализации  (дата) |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1«Стимулирование развития жилищного строительства в сельском поселении "село Аянка" | | Х |
| 1.1. | заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |
| 1.2. | получение утвержденных проектов планировки | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |
| 1.3. | заключение муниципального контракта на разработку проектов подведения коммуникаций к инвестиционным площадкам жилищной застройки | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |
| 1.4. | получение утвержденных проектов подведения коммуникаций к инвестиционным площадкам жилищной застройки | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |
| 1.5. | заключение муниципального контракта на разработку проектов строительства объектов инфраструктуры на инвестиционных площадках жилищной застройки | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |
| 1.6. | получение утвержденных проектовстроительства объектов инфраструктуры на инвестиционных площадках жилищной застройки | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении "село Аянка" | | Х |
| 2.1 | переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства в сельском поселении "село Аянка" в соответствии с жилищным законодательством. | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в сельском поселении "село Аянка"» | | Х |
| 3.1 | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |
| 3.2 | Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |
| 3.3 | Обеспечение освещения цели и задач Программы в средствах массовой инфор-мации | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |
| 3.4 | Организация учета молодых семей, участвующих в под-программе | Администрация сельского поселения "село Аянка" | 2018-2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия, РВЦП, контрольного события программы | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | | Код бюд-жетной класси-фика-  ции 2 | Ответст-венный испол-нитель  (ИОГВ/  Ф.И.О.) | Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия | Срок начала реали-зации | Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события) | График реализации (месяц/квартал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год, месяц | | | | | | |  |  |  |  |  | 2019, квартал | | | | 2020, квартал | | | |
|  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **1.** | **Подпрограмма 1«Стимулирование развития жилищного строительства в сельском поселении "село Аянка"** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1. Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке территорий сельского поселения «село Аянка» | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  | Администрация сельского поселения "село Аянка" | Повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории сельского поселения | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2. Основное мероприятие "Обеспечение земельных участков, выделенных для целей строительства жилья экономкласса, инженерной инфраструктурой; | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  | Администрация сельского поселения "село Аянка" | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах сельского поселения . | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3. Основное мероприятие "Строительство инженерной инфра-структуры и развитие жилищного строительства в целях обеспечения жильем граждан сельского поселения. | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  | Администрация сельского поселения "село Аянка" | завершение строительства линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений, не примыкающих непосредственно к земельным участкам, выделенных для жилищного строительства, но позволит обеспечить ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного назначения на этиз земельных участках | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении "село Аянка"** | **1 963,23195** | **654,41065** | **654,41065** | **654,41065** | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **1 963,23195** | **654,41065** | **654,41065** | **654,41065** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **1 963,23195** | **654,41065** | **654,41065** | **654,41065** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1. Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в сельском поселении «село Аянка» за счет средств краевого и местных бюджетов | **1 963,23195** | **654,41065** | **654,41065** | **654,41065** |  | Администрация сельского поселения "село Аянка" | Переселение проживающих в аварийном жилищном фонде в сельском поселении «село Каменское» в благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **1 963,23195** | **654,41065** | **654,41065** | **654,41065** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **1 963,23195** | 654,41065 | 654,41065 | 654,41065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в сельском поселении "село Аянка"»** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1. Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  | Администрация сельского поселения "село Аянка" | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 3.2 Основное мероприятие "Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-ального жилого дома | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  | Администрация сельского поселения "село Аянка" | Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-ального жилого дома | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 3.3. Основное мероприятие "Обеспечение освещения цели и задач Программы в средствах массовой инфор-мации | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  | Администрация сельского поселения "село Аянка" | Освещение цели и задач Программы в средствах массовой информации | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 3.4. Основное мероприятие "Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  | Администрация сельского поселения "село Аянка" | Учет молодых семей, участвующих в под-программе | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местные бюджеты*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***муниципальные внебюджетные фонды*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе** | | **1 963,23195** | **654,41065** | **654,41065** | **654,41065** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **местные бюджеты** | | **1 963,23195** | **654,41065** | **654,41065** | **654,41065** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **муниципальные внебюджетные фонды** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Включаются мероприятия предлагаемые к реализации в очередном финансовом году | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 В части финансового обеспечения реализациимуниципальной программы за счет средств местного бюджета. | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма мониторинга реализации муниципальной программы | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы: | | |  |  |  |  | отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Расходы на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.2 | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предусмотрено | профинансировано | освоено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***местные бюджеты*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***государственные внебюджетные фонды*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***местные бюджеты*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***государственные внебюджетные фонды*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие программы 1* | |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | РВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие программы 2* | |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***местные бюджеты*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***государственные внебюджетные фонды*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 9 (наименование) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***местные бюджеты*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***государственные внебюджетные фонды*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие программы 4* | |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие программы 5* | |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | |  |  |  |  |
| 1 | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципаьлной программы | | |  |  |  |
| … | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_1\_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигну-тые |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма муниципальной программы 1 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | РВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1 | | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.2 | | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_1\_При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств муниципальной программы | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | | Расходы  (тыс. руб.), годы | |  |  |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР \* | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование подпрограммы 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Наименование основного мероприятия 1.1 (РВЦП) | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |